| TEKSTİL KENT EK İMALAT YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |

MADDE 1 : İŞE BAŞLAMA SÜRECİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.1.İş programı :

Yüklenici, sözleşmenin 13. maddesinde ayrıntıları belirtilen iş programını, yapı denetim görevlisinin görüşü doğrultusunda hazırlayacak ve yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde, idareye bir dilekçe ile sunacaktır. Söz konusu iş programı yüklenici tarafından idareye sunulmadığı taktirde, gecikilen her gün için, 100,00TL (Yüztürklirası), yüklenicinin hakedişinden kesilecektir. Söz konusu iş programı, idareye sunulduğu tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde idare tarafından onaylanacak ve bir nüshası yükleniciye verilecektir.

1.2.Teknik Personel İle İlgili Belgeler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

1.3.Yer Teslim Tutanağı :

İşe başlama tutanağı tanzim edildikten sonra işe başlanacaktır.

İş süresince idarenin gösterdiği yerde çalışmalar iş bitim süresi dikkate alınmaksızın derhal başlatılacaktır. Gerekli şartlar sağlanarak işe başlanılmadığı takdirde idare cezai müeyyideler kısmında belirtilen hususları uygulayacaktır.

1.4.Gerekli İzinlerin Resmi Kurumlardan Alınması:

Söz konusu iş için resmi kurumlardan ( KİLİS OSB,KGM, GAZDAŞ, TEDAŞ, TELEKOM, vb.) alınması gereken izinler yüklenici tarafından alınacak ve bu kuruluşların altyapılarına ve üst yapılarına zarar verilmeyecektir. Verildiği takdirde yüklenici ilgili altyapı kuruluşuna karşı sorumludur.

1.5. Cezai Müeyyideler:

1.5.1. Çalışma sahalarında işe başlanılmadan önce Trafik işaret levhaları ve tanıtıcı levhalar, ilgili şartname, yönetmelik ve K.Y.T.K madde 13’ e göre düzenlenecektir. Düzenlenmediği taktirde günlük 500 TL ceza kesilecektir.

1.5.2. Çalışma alanında yapılacak iş için gerekli makine ve araçların tamamı sürekli ve çalışabilir durumda olarak çalışma sahasında hazır bulundurulacaktır. Bulundurulmadığı taktirde günlük 2000 TL ceza kesilecektir.

1.5.3. Çalışma devam ederken günlük temizlik işleri yapılacaktır ve molozlar kaldırılacaktır. Çalışma bittikten sonra da genel temizlik çalışması yapılacaktır. Temizlik işlerinin yapılmadığı çalışma sahası için günlük 200 TL ceza kesilecektir.

1.5.4. İdare tarafından yükleniciye yer teslimi yapılan çalışma sahalarında, gerekli çalışmalar iş bitim süresi dikkate alınmadan derhal başlatılmadığı takdirde günlük 300 TL ceza kesilecektir. ( İdarenin talebi hariç )

1.5.5. Yüklenici firma; idare tarafından ekip artırımı istenildiğinde, gereken artırımı gerekli zamanda yapmadığı takdirde günlük 200 TL  ceza yüklenicinin hakedişinden kesilir.

1.5.6. Yapılacak imalatlar iş bitiminden itibaren 1yıl yüklenici sorumluluğunda olup oluşacak her türlü  hasarlardan yüklenici sorumludur.

1.5.7.   İdarenin kabul etmediği imalatların iptalinde meydana gelen tüm bozukluklar yükleniciye herhangi bir bedel ödemeden tekrarlattırılacaktır. Yukarıda belirtilen hususlara uyulmadığı takdirde yüklenici hakedişinden arızalı ve kullanımı mümkün olmayan imalatlar için ödeme yapılmadığı gibi, kontrol teşkilatının isteği doğrultusunda tamir edilmeyen imalatlardan dolayı her geçen gün için 2500 TL  ceza yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.

1.6. TEKNİK PERSONEL:

1.6.1-Yüklenici, teknik personellerin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde İdareye bildirmek zorundadır. İdare, bu personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün içinde Yükleniciye bildirir. İdare tarafından bu süre içerisinde herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde Teknik Personel Bildirimindeki teknik personel kabul edilmiş sayılır.

1.6.2 Bu madde boş bırakılmıştır.

1.6.3- Bu madde boş bırakılmıştır.

1.6.4- Bu madde boş bırakılmıştır.

1.6.5- Müteahhitin Çalıştırdığı Personelin Uygunsuzlukları:

Yüklenici teknik ve idareci personeli ile hizmetli, işçi ve taşeronları arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenleri, İdare veya kontrol teşkilatı tarafından yapılacak tebligat üzerine yüklenici, hemen ve karşı çıkmadan iş başından uzaklaştırmak zorundadır. Bu sebeple meydana gelebilecek yüklenici ile çalıştırdığı kişiler arasındaki uyuşmazlıklardan İdare sorumlu olmayacaktır.

1.7- İŞİN KONTROLÜ VE YÜKLENİCİNİN TEKNİK SORUMLULUĞU:

1.7.1- İş, taahhüdün devamı süresince iş yerinde bulundurulacak kontrol teşkilatı tarafından kontrol edilecektir. Kontrol teşkilatının sözleşme ve ekleri çerçevesinde vereceği direktiflere yüklenici uymaya mecburdur. Öyle ki; kontrol teşkilatının denetlemesi ve onayı, yükleniciyi sözleşme ve ekleri hükümlerine aykırı hareketlerinin sorumluluğundan kurtaramaz. Yüklenici ile kontrol arasında anlaşmazlık olursa, bu anlaşmazlık ilgili şartnamelere göre İdarece halledilecektir.

1.7.2- Yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir meslek adamı olarak teknik ve sanat kurallarına uygun yapmayı kabul etmiş olduğundan kendisine verilen proje ve/veya teknik belgelere göre işi yapmakla bu projenin ve/veya teknik belgelerin işyerinin gereklerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olduğunu incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş olur. Aynı şekilde yüklenici, İdare tarafından kendisine verilen bütün projeleri ve/veya teknik belgeleri, bunlara göre işin yapılacağı yeri, işte kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini inceleyerek bunların yerlerine ve teknik gereklere uygunluğunu kabul etmiş sayılır.

Bununla birlikte yüklenici, kendisine verilen projelerin ve/veya teknik belgelerin, teslim edilen iş yerinin veya malzemenin veyahut talimatın, sözleşme ve eklerinde bulunan hükümlere aykırı olduğunu veya teknik ve sanat kurallarına uymadığını ileri sürerse bu husustaki karşı görüşlerini teslim ediliş veya talimat alış tarihinden başlayarak 7 gün içinde ( nitelik ve özelliği bakımından incelenmesi uzun sürebilecek işlerde, yüklenicinin isteği halinde bu süre İdarece artırılabilir.) hem kontrol teşkilatına, hem de İdare’ ye yazı ile bildirmek zorundadır. Aksi halde gelecekte herhangi bir arıza-kusur meydana geldiği takdirde bu arızaların proje hatasından veya malzemenin nitelik bakımından yetersizliğinden dolayı vaki olduğu şeklinde müteahhidin hiçbir iddiada bulunmaya hakkı olmayacak ve inşaatta meydana çıkacak arızalardan ve kusurlardan tamamıyla kendisi sorumlu olacaktır. Müteahhit bu arıza ve kusurları bir bedel talep etmeksizin onarmaya, düzeltmeğe veya işi yeniden yapmaya mecburdur.

1.8- KAZA OLMASI:

Taahhüdün yerine getirilmesi süresince vuku bulacak kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan, can ve mal kaybından ve üçüncü şahıslara karşı yapılacak her türlü zararlardan yüklenici doğrudan doğruya sorumludur.

1.9- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ:

1.9.1 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu başta olmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliğine atıfta bulunmuş olan tüm mevzuatın gerekliliklerini yerine getirir. (Gereklilikleri yerine getirememesi halinde Kurum’un disiplin uygulamasını kabul eder.)

1.9.2 Elli personel üzerinde hizmet verecek olan işletmeler kendi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunu kurar ve iş nezdinde Kilis Belediyesini ilgilendiren kurul tutanaklarını Kurum’a gönderir.

1.9.3 Hizmet verdiği personel ve çalışma alanı için yapılacak İş Güvenliği çalışmalarını içeren Yıllık Çalışma Planını ve Yıllık Eğitim Planını Kurum’a teslim eder.

1.9.4 Kurumda görevlendireceği tüm personel için “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik” kapsamında asgari eğitimlerini tamamladığını belgelemeden iş başı yaptıramaz.

1.9.5 Kurumda görevlendireceği tüm personelin yapacağı işte görevlendirmesinde bir sakınca olmadığını belirten, kendi işyeri hekimi tarafından verilen sağlık raporunu belgelemeden iş başı yaptıramaz.

1.9.6 Hizmet vereceği iş ve işlemlerde kullanacağı iş ekipmanlarının “iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” başta olmak üzere bakım onarım ve periyodik kontrollerini ilgili mevzuata uygun olarak yapmak veya yaptırmak ile mükelleftir. Kurum tarafından istenilmesi halinde konuya bahis raporlar Kurum’a teslim edilir.

1.9.7 Kurum’da görevlendireceği tüm personelin yapacağı iş ve işlemlere uygun Kişisel Koruyucu Donanımlarının teslim edildiğine dair tutanaklar ile kullanım eğitiminin verildiğini gösterir tutanakları Kurum’a teslim etmeden iş başı yaptıramaz.

1.9.8 Yıl içerisinde yapılacak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bildirir.

1.9.9 Hizmet vereceği bölüm için risk değerlendirmesi yapar ve bir nüshasını Kurum’a verir.

1.9.10 Mesleki Eğitim Belgelerini aldırır. Mevcut olmayan personel için taahhüt verir ve mevzuata uygun sürede tamamlanmasını sağlar. Sağlayamaması halinde hizmete verdiği personeli geri çeker.

1.9.11 Alt Yüklenici personel detay tablosunu doldurarak işin başlamasını takiben en geç bir ay içerisinde kuruma teslim eder. Her üç ayda bir veya önemli ölçüde değişiklik olması halinde günceller.

1.9.12 Yapılan iş ve işlemlerde, mevzuata dayanarak talep edilen diğer doküman, belge ve uygulamaları sağlar, istenilmesi halinde kuruma teslim eder.

1.9.13 Hizmet verdikleri kurumun çalışma sahasında yaşanan her türlü iş kazası ve ramak kala olayların raporlarını ve inceleme dokümanlarını kuruma teslim eder.

1.9.14 Yukarıda belirtilen maddelerin yerine getirilmemesi ve kurum tarafından gözlemlenip yükleniciye tebliğ edilen uygunsuzlukların makul sürede giderilmemesi halinde İSG mevzuatında tanımlanan cezai miktarlar yükleniciye kurum tarafından uygulanır.

MADDE 2 :  GENEL HÜKÜMLER

2.1. İnşaatın yapımı sırasında mevcutta bulunan imalatlara herhangi bir sebepten dolayı zarar verilmesi halinde; (asfalt, refüj, parke, bordür, vb..) hiçbir bedel ödenmeksizin müteahhit imalatları (yeni yapılan düzenlemelere uyumlu olacak şekilde)  zarar görmemiş eski haline getirmekle yükümlüdür.

2.2. İşin bünyesindeki tüm imalatlar projesine, birim fiyat poz tariflerine uygun şekilde yapılacaktır.

2.3.Yapılan çalışmaların bütün aşamaları fotoğraflanarak haftalık olarak İdareye teslim edilecektir. Ayrıca, iş sonunda bu fotoğraflardan teşkil edilmiş bir albümü (eskiyi ve yeniyi gösterir hali ile) İdareye teslim edecektir. Bu işler için bütün masraflar müteahhide ait olup İdarece bir bedel ödenmeyecektir.

2.4.İşin bünyesinde kullanılan tüm malzemeler, ilgili şartnamelere uygun olacaktır ve İdare tarafından onaylandıktan sonra imalat yapılacaktır.

2.8.İnşaat Sahasında Yapılan Diğer Kurumlarla İlgili İşler:

Yüklenici, gerekli olan yerlerde her türlü çalışmayı, (TEDAŞ, TELEKOM, GAZDAŞ, VALİLİK, KARAYOLLARI vb.) kurum ve/veya kuruluş yetkilileri ile beraber koordineli bir şekilde yapacaktır. Ayrıca bu kurumlardan alınması gereken izin ve müsadeler yüklenici tarafından alınacaktır. Yüklenici her türlü altyapı kazı çalışmaları için Kilis Organize Sanayi Müdürlüğü’nden izin alacaktır. Kazı çalışmalarını mutlaka bu birimin bilgisi dahilinde yapacaktır.

2.9.Hafriyat:

Hafriyat malzemesi Kilis Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine nakledilecek ve boşaltılacaktır. Başka bir yere, idarenin onayı olmaksızın, nakledilen malzemenin bedeli (malzeme+nakliye) idarece belirlenecek bedel yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.

2.10. Bütün pozlarda; işin her türlü durum ve şart altında, Yapım İşleri Teknik  Şartnamesi,  diğer Teknik Şartnameler  ve  Standartların  ilgili  kısımlarına  göre  eksiksiz  olarak  meydana  getirilmesi  için gerekli olan Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı  altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün unsurlar birim fiyata dahildir.

2.11.Yapı Denetim Görevlisi gerek gördüğü taktirde, her bir poz ile ilgili imalat aşamasında, kullanılan malzeme kalitesi ile birlikte üretimin kalitesini ve ambalajlama şeklini kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir. İmalat aşamasında gerek görülmesi halinde alınan numuneler, Yapı Denetim Görevlisince uygun görülecek başka bir kuruluşa ait laboratuvara teslim edilerek, Teknik Şartnamelerde aranan özelliklere haiz olup olmadığının tespiti yönünden gerekli muayene ve deneylere tabi tutulması istenir. Bu amaçla yapılan masraflar “Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar” dan kabul edilecektir.

2.12.Bu ihale kapsamında, Sözleşmede yazılanların dışında hiçbir poza, malzeme fiyat farkı veya başka bir ad altında herhangi bir fiyat farkı ve hiçbir şekilde müşkülat zammı, köprü zammı, tünel zammı vs. ad altında bir zam uygulanmayacaktır.

2.13. Her türlü iş için yapılacak olan etüt aplikasyon, araştırma, deney v.b. işlerin yapılması, bütün bu işler için ihtiyaç duyulan personel, alet edevatın temini ve laboratuarın kurulması  “Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar” içinde kabul edilecektir.

2.14.Bu ihale kapsamında hiçbir poza ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecektir. Birim fiyat tariflerinin herhangi bir yerinde aksine bir hüküm olsa dahi, bu amaçla yapılan masraflar “Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar” dan  kabul edilecektir.

Her türlü donanım ve malzemenin ‘iş başında temini’ ifadesinden de; bu malzeme veya donanımın zati bedeli, iş başına getirilinceye kadar olan bütün yatay ve düşey taşımalar, yükleme, boşaltma, depolama ve muhafazası anlaşılacaktır.

2.15.Yapılacak imalatlar için gerekli malzemelerin temin edileceği ocaklar (Taş, kum, çakıl, ariyet v.b) ve malzeme üretimi için kullanılacak sahalar idarece verilmeyecektir. Malzeme ocakları yükleniciler tarafından araştırılıp bulunacaktır. Bu ocaklardan elde edilecek malzemelerin zati bedelleri “Birim fiyata Dahil Olan Masraflar “ içinde yer aldığı kabul edilerek Teklif birim fiyatlar buna göre oluşturulacaktır. Ocak değişikliği gerekçesiyle yeni birim fiyat yapılmayacak, teklif birim fiyat geçerli olacaktır. Ocak işletmesi esnasında üçüncü kişilere verilen her türlü zarar ziyan yükleniciye ait olacaktır.

2.16. İstekliler teklif birim fiyatları özel teknik şartnamede belirtilen hususlar çerçevesinde hazırlayacaktır.

2.17.Birim Fiyat Tariflerinde yer alan pozların herhangi bir kısmındaki açıklamalar ile işbu maddedeki açıklamalar arasında bir çelişki olması durumunda, Genel Hükümler geçerli olacaktır.

2.18. Günlük çalışmaları detaylı olarak belirten Ataşman Defterleri tutulacak ve aynı gün yüklenici ve işin başındaki kontrol teşkilatı adına idare sürveyanı tarafından onaylanacaktır.

2.19. Taşerona İş Verilmesi:

Yüklenici herhangi bir iş kısmını taşeronlara yaptırabilmesi için onunla bir sözleşme yapması ve taşeronu İdare’nin yeterli bularak kabul etmesi şarttır. Bunun için sözleşmenin bir örneği İdareye verilecek ve idarece onandığı takdirde taşeron işe başlayabilecektir. Bu hususlar tamamlanmadan taşeron hiçbir surette şantiyede iş yapamaz.

Taşeronun yaptığı bütün işlerden idareye karşı yüklenici sorumludur. Taşeronun İdarece kabul edilmesi bu sorumluluğu hiçbir şekilde değiştirmez.

2.20.Şartnamelerin Farklı Hükümleri:

Sözleşme ve eki şartnamelerde çelişen hükümler bulunduğu takdirde, bu çelişme:

Sözleşme ile diğer şartnameler arasında ise Şartnamelerdeki hükümler,

Özel Teknik Şartnameler ile diğer Teknik Şartnameler arasında ise Diğer Teknik Şartnamedeki hükümler,

Projelerle diğer şartnameler arasında ise Şartnamelerdeki esaslar,

Projelerde yazılı boyutlarla ölçeğe göre çizgili boyutlar arasında ise rakam ile yazılı boyutlar, esastır.

Ancak; projelerde Özel Teknik Şartnameye aykırı esaslar var ise İdare’nin yazılı olarak yapacağı açıklama esas alınır.

2.21.İş Süresi Hakkında Açıklamalar:

2.21.1. İşin süresi 60 iş takvimi günüdür.

2.21.2. İşin tümünün süresinde bitmemesi halinde gecikme cezası uygulanır, ayrıca kısmi gecikme cezası alınmaz.

2.21.3. Belirlenen süreler takvim günü esasına göredir. Bu sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi, resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlere istinaden ayrıca süre uzatımı verilmez. İnşaatın bünyesinde meydana gelecek imalat artışından dolayı verilecek süre uzatımında veya ertesi seneye zorunlu olarak sirayette, çalışmaya uygun olmayan devre ödenek durumuna ve imalat cinsine göre dikkate alınır.

MADDE 3: SÖZKONUSU İŞİN TANIMI VE UYULACAK YÖNETMELİKLER

3.1.İhaleye girecek firmaların, ihale öncesi projeleri ve inşaat sahasını görmesi zorunludur. Aksi halde, İhaleye giren firmanın proje ve iş sahasını gördüğü ve herhangi bir itirazı olmadığı kabul edilecektir. İhaleye katılarak teklif verildikten sonra olabilecek herhangi bir itiraz kabul edilmeyecektir.

3.2. Uygulama projesine uygun olarak tüm imalatlar, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Genel Teknik Şartnameye uygun olarak yüklenici tarafından yapılacaktır.

3.3.  İş bu teknik şartname ve yapım kuralları ihaleye teklif veren tüm istekliler tarafından peşinen kabul edilmiş sayılır.

MADDE 4: İŞİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI

İşin bir kısmım geçici olarak durdurmaya Kontrol Teşkilatı aşağıdaki hallerde yetkilidir.

4.1- Hava şartları bu iş kısmının şartnamelere uygun olarak yapılmasına elverişli değilse,

4.2-  Malzemelerin uygunsuzluğu veya makinelerin durumu bu iş kısmının şartnameler ve projelere göre yapılmasını gerçekleştiremeyecek ise,

4.3-  Bu iş kısmında yüklenici sözleşme ve ekleri hükümleri dâhilinde verilen emirlere karşı durursa,

4.4-  İdare tarafından çalışmanın durdurulması ile alakalı herhangi bir sebebe bağlı karar alınırsa,

MADDE 5: YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Diğer teknik şartnamelerde belirtilen malzemelerin nakliyesi, boşaltma ve yükleme işlemleri ve yerine montajı yüklenici firmaya aittir.

5.2 İhale kapsamında alınan malzemeler imalat ve işçilik hatalarına karşı 2 (iki) yıl yüklenicinin garantisinde olacaktır. Yüklenici, garanti kapsamında arızalanan ürünleri ücretsiz değiştirecektir.

5.3 Muayene kabul işlemleri neticesinde teknik şartnamede belirtilen özelliklere haiz olmayan malzemelerin kesin kabulü yapılmayacaktır.

5.4 Gerekli görülmesi halinde taşıma ve test giderleri (tüm giderler) yükleniciye ait olmak üzere rastgele örnekleme yöntemiyle alınan numune üniversite laboratuarlarına test için gönderilecektir.

5.5 Teknik şartname esaslarına uygun bulunmayan malzeme, idare tarafından yapılacak tebliğ tarihinden sonra en geç 20(yirmi) gün içerisinde ihaleyi alan firma tarafından idarenin belirleyeceği yer/yerlerden alınacak, aynı miktarda ve istenilen özellikte olanla değiştirilecektir. Yeni getirilen bu partiler de muayene komisyonu ve gerekirse laboratuar muayenesinden geçirildikten sonra uygunlukları tespit edilerek teslim alınacaktır.

5.6 Kontrol teşkilatı imalatın herhangi bir safhasında fabrikaya gelerek dilediği kontrolleri yapabilir. İmalatçı, kontrol mühendisinin vazifesini yapması için gerekli her türlü kolaylığı gösterecektir. Tüm giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

5.7 Talep edilen malzemeler; İdare’nin bildireceği yer/yerlere teslim edilmelidir.

5.8 Hiçbir ihbara ve ikaza gerek kalmadan, malzemelerin taşıma ve indirme ilgili gereken bütün emniyet tedbirlerini alma ve kazalardan korunma usul ve çarelerini personeline öğretmekle mükelleftir. 5.9 Bu itibarla, sözleşme hükümleri yerine getirilirken kasıt, ihmal, tedbirsizlik ve ehil olmayan personel çalıştırılmasından dolayı meydana gelebilecek her türlü kazadan yüklenici sorumludur.

5.10 Ürünler, İdarenin belirlediği yere yüklenici tarafından nakledilecektir. Yüklenici ihale aşamasında fiyatlandırma yaparken hesaba katmalıdır. Bu hususta idarenin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.11 Muayene ve kabul aşamasında tereddüt yaratacak durumların önüne geçilebilmesi amacıyla; tüm malzemelerinin taşıma esnasında dış etkenlerden korunması ve zarar görmesinin önlenmesine yönelik gerekli tedbirler, yüklenici tarafından alınacaktır.

5.12 Tüm malzemeler Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere ve teknik çizimlerde belirtilen detaylara uygun olacaktır.

5.13 Yüklenici, ürünlerin garanti süresi içinde vereceği teknik destek karşılığında hiçbir ek ücret talebinde bulunmayacaktır.

5.14 Malzemelerin imalatı ve nakliyesi sırasında gerekli emniyet tedbirleri Yüklenici tarafından alınacaktır.

5.15 Şartnamede istenilen tüm ürünlerin ölçülerinde ± %2 tolerans payı bulunmaktadır.

5.16 Tüm malzemeler idarenin belirleyeceği Ral kodlarına göre belirlenen renklerde olacaktır.

5.17 Yüklenici, eğer varsa yapacağı imalatların detaylarını belirten uygulama projelerini, kullanacağı malzemelerin teknik özelliklerini ( marka, model, kalite belgesi vb. ) ve miktarlarını idarenin onayına sunacaktır. Yüklenici imalat sonrası as-build projeleri hazırlayıp idareye teslim edecektir.

5.18 Numuneler üzerinde idarenin değişiklik yapma hakkı bulunacaktır.

5.19 Yeni tesis edilecek sinyalizasyon sitemi için abonelik ve proje gibi işlemler yüklenici tarafından yapılacak belediye sadece varsa abonelik ücretini ödeyecektir. Bunun dışındaki diğer kurumlardan (Kara Yolları, Valilik, Tedaş ) alınması gereken izin ve müsaade gibi her türlü işlem ve yapılması gereken işler belediye adına yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

5.20 İdarenin onayı olmadan hiçbir malzeme alınmayacaktır. Aksi takdirde tüm sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.

5.21 Kabul ve muayenelerin amaca uygun bir şekilde sonuçlanması halinde, kabul ve muayene raporları ilgili birimce hazırlanarak gönderilen formların İdare tarafından Makamca onaylandığı tarihte kabul işlemleri tamamlanmış olacaktır.

MADDE 6: ÖZEL HÜKÜMLER

6.1-Yüklenici, kontrol ekibinin her türlü(baret, çelik burunlu ayakkabı,vs.) iş güvenliğini ekipmanlarını karşılayacaktır.

İş bu sözleşme 6 madde ve 9 sayfadan ibarettir.

DÜZENLEYEN                                                                  UYGUNDUR